KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 22 - Thành viên nhóm (CNTT K23B)

- Lý Trường Sơn

- Lâm Duy Lập

[CẦN BỔ SUNG] Hồ sơ dự án hiện có không ghi nhận phân công vai trò cụ thể (ví dụ nhóm trưởng, phụ trách backend/frontend) cho từng thành viên; do đó tài liệu này không tự gán vai trò riêng cho từng người.

Tên ứng dụng: ParkingAI - Hệ thống quản lý bãi đỗ xe có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát yêu cầu, xác định phạm vi đề tài 19 – ParkingAI (Hệ thống quản lý bãi đỗ xe có tích hợp AI); tìm hiểu nghiệp vụ bãi đỗ xe và các vai trò người dùng (customer/staff/manager/admin). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Thứ tự tuần cụ thể (Tuần 01–04) mang tính tổng hợp lại theo mức độ hoàn thiện hệ thống tại thời điểm 17/08/2026, không có nhật ký commit/log theo từng tuần để xác minh chính xác ngày bắt đầu/kết thúc mỗi hạng mục. |
|  | Xác định các nhóm yêu cầu chức năng FR-01–FR-09 và yêu cầu phi chức năng. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu (12 bảng: roles, users, zones, parking_slots, vehicles, parking_sessions, ai_reports, audit_logs...), vẽ ERD. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Thiết kế UML: sơ đồ use case, kiến trúc thành phần, sequence diagram check-in/check-out. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Khởi tạo dự án: backend FastAPI + SQLAlchemy + SQLite, frontend React 19 + Vite + Material UI. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Xây dựng backend xác thực: đăng ký/đăng nhập JWT, đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Xây dựng phân quyền RBAC theo thứ bậc vai trò (ROLE_HIERARCHY: customer/staff/manager/admin). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Xây dựng CRUD dữ liệu nền: vai trò, người dùng, khu vực, vị trí đỗ, loại xe, bảng giá. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Xây dựng CRUD khách hàng, phương tiện, vé tháng. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Viết test tự động (pytest) cho các module xác thực và CRUD. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Xây dựng nghiệp vụ ParkingService: tìm vị trí trống, check-in, check-out, tính phí (vé lượt theo giờ/ngày, vé tháng). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Xây dựng API dashboard, thống kê bãi đỗ, báo cáo lưu lượng/doanh thu. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Xây dựng chức năng xuất báo cáo Excel/PDF. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Xây dựng middleware ghi nhật ký hoạt động (audit log) cho các thao tác thay đổi dữ liệu. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Viết test tự động cho nghiệp vụ check-in/check-out, tính phí, dashboard. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Xây dựng frontend: trang đăng nhập/đăng ký, layout chính (MainLayout) và điều hướng theo vai trò. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Xây dựng các trang quản lý CRUD phía frontend (khách hàng, phương tiện, vé tháng, khu vực, vị trí đỗ, loại xe, bảng giá, người dùng, vai trò). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Xây dựng trang phiên đỗ xe (check-in/check-out) và trang sơ đồ vị trí đỗ (2 chế độ Sơ đồ/Danh sách). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Tích hợp Google Gemini AI: hỏi đáp, báo cáo ngày/tuần, gợi ý nhân sự (AIChatbot). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
|  | Chạy kiểm thử tự động toàn bộ hệ thống bằng pytest (66 test, PASS ngày 17/08/2026); bắt đầu biên soạn bộ tài liệu SDLC bổ sung. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập |  |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Rà soát và hợp nhất 2 luồng check-in/check-out song song hiện có (/parking/check-in¦check-out và /api/v1/parking-sessions) để tránh trùng lặp nghiệp vụ. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Dọn dẹp code chết: crud/ai_report.py (không được router AI sử dụng), Sidebar.jsx/Header.jsx/PageHeader.jsx/AIPage.jsx (không được import ở nơi nào). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Chuẩn hóa lại định dạng path cho router /api/v1/zones (hiện dùng dấu '/' ở cuối, khác các router CRUD khác). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Kiểm tra fallback font khi xuất PDF tiếng Việt (arial.ttf/DejaVuSans/Helvetica) trên môi trường không có sẵn các font này. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Tiếp tục biên soạn bộ 7 tài liệu SDLC (dựa trên các mẫu template). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Rà soát ma trận truy vết FR-ID → triển khai → kiểm thử cho toàn bộ 9 yêu cầu chức năng (FR-01–FR-09). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm và tài liệu thiết kế hệ thống (kiến trúc, CSDL, UML). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Hoàn thiện tài liệu kế hoạch/báo cáo kiểm thử chức năng, đối chiếu với các test case pytest đã chạy. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn triển khai/cài đặt hệ thống. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Rà soát các tài liệu khảo sát yêu cầu, thiết kế, kiểm thử, hướng dẫn chạy đã có sẵn, đảm bảo mã FR-ID nhất quán xuyên suốt. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Chạy lại toàn bộ bộ test tự động (pytest) sau khi rà soát/chỉnh sửa để kiểm thử hồi quy. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Kiểm thử thủ công các luồng nghiệp vụ chính trên giao diện (đăng nhập, check-in/check-out, báo cáo, AI chatbot). | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Rà soát cấu hình bảo mật cơ bản qua biến môi trường (.env): SECRET_KEY, registration_code cho manager/admin. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Cập nhật README và hướng dẫn cài đặt/chạy cho môi trường mới. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Tổng hợp, rà soát lại toàn bộ bộ 7 tài liệu SDLC. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Chuẩn bị nội dung và kịch bản demo hệ thống theo các nhóm yêu cầu chức năng FR-01–FR-09. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Chuẩn bị slide/báo cáo trình bày đồ án. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Rà soát lần cuối mã nguồn; kiểm tra lại kết quả build frontend và kết quả pytest backend. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Rà soát lại toàn bộ tài liệu, sửa lỗi chính tả/định dạng. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Chuẩn bị gói nộp sản phẩm (mã nguồn + tài liệu), không kèm .env/khóa API/CSDL thật. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Diễn tập demo, rà soát lần cuối trước khi báo cáo. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Nộp sản phẩm và bộ tài liệu theo yêu cầu môn học. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |
|  | Báo cáo/bảo vệ đồ án. | Lý Trường Sơn, Lâm Duy Lập | Đề xuất kế hoạch, chưa thực hiện |